**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gostynia**

**za IV kwartał 2024 roku**

**1. W zakresie Wydziału Inwestycji**

*Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie (WPF)*

Zakończono zadanie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 9.252.675,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. „Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi. Nadzór nad realizacją inwestycji prowadziła firma Biuro Projektowo- Konsultingowe MKM- Projekt inż. Marcin Kuciak. Całkowita wartość inwestycji brutto wyniosła 11.736.304,00 zł, w tym robót budowlanych 11.670.240,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj
i wybuduj” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Podstawowe parametry: długość odcinka – ok. 1455 m; jezdnia szer. 7,0 m
z trylinki; miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wym. 2,5x5,0 m z kostki brukowej betonowej; miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych z kostki brukowej, wzdłuż jezdni, szer. 3,0 m; chodnik szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej, po stronie miejsc postojowych dla samochodów osobowych; docelowa organizacja ruchu drogowego. Zadanie obejmowało także budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz likwidację kolizji energetycznych (w tym kolizji wysokiego napięcia).

*Budowa mostu na rzece Brzezince*

Biuro Projektowo - Usługowe BAMP inż. Piotr Kuciak opracowało dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł brutto. Obiekt będzie umożliwiał dojście do „Parku Cegielnia” od ul. Strzeleckiej. W ramach projektu przewidziano rozbiórkę istniejącego obiektu
i zastąpieniu go przepustem o konstrukcji z blach stalowych profilowanych, o szerokości B=3,215m i wysokości H=2,335m oraz długości 14,480m. Nawierzchnia na przepuście została zaprojektowana z kostki brukowej betonowej.

*Budowa parkingu przy ul. Fredry*

Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM- Projekt inż. Marcin Kuciak z Poznania opracowało dokumentację projektową za kwotę 30.750,00 zł brutto. Projekt zakłada budowę parkingu zawierającego 18 miejsc postojowych w tym 2 z przeznaczeniem dla osób
z niepełnosprawnościami oraz wjazdem od ul. Słowackiego. Odwodnienie placu poprzez wpusty deszczowe z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Parking zostanie doświetlony lampą z oprawą LED. Całość zaprojektowana z kostki brukowej betonowej.

*Modernizacja drogi na Skowronki*

Zakończyły się prace polegające na modernizacji drogi na Skowronki. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”-Gostyń Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 512.673,90 zł brutto. Na odcinku długości 1128mb i szerokości 3,5 m, na warstwie kruszywa łamanego, ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. W km 0+472,00 została wykonana mijanka o długości 25,00 mb i szerokości 5,0. Po obu stronach jezdni wykonano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75.

*Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej*

Zakończyły się prace polegające na modernizacji drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 116.524,05 zł brutto. Na odcinku długości 312 mb
i szerokości 3,0 m, na warstwie kruszywa łamanego, ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Po obu stronach jezdni wykonano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75.

*Modernizacja ul. Cukrowniczej*

Zakończyły się prace polegające na modernizacji ul. Cukrowniczej. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 214.873,89 zł brutto. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki o łącznej długości 347,00 mb. Na odcinku nr 1 o długości 65,00 mb został wymieniony stary krawężnik betonowy na nowy oraz ułożona warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na odcinku nr 2 od km 0+000,00 do km 0+171,00 ułożono warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości jezdni. Od km 0+171,00- 0+282,00 wyrównano istniejącą nawierzchnię, ułożono warstwę kruszywa łamanego, a następnie warstwę wiążącą i ścieralną
z betonu asfaltowego, o szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami, szerokości 0,75m.

*Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia*

Zakończyły się prace polegające na modernizacji ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia. Zadanie wykonywała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.333.127,37 zł brutto. Na całej długości trasy przewidziano wzmocnienie nawierzchni poprzez frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i zastosowanie odpowiedniej nakładki, wykonanej z betonu asfaltowego oraz częściową wymianę całej konstrukcji nawierzchni jezdni (lokalnie). Na całej długości, obustronnie zostały wykonane pobocza gruntowe oraz z destruktu asfaltowego.Na odcinku od Gostynia do Starego Gostynia zostało wykonane oznakowanie poziome- linie krawędziowe.

*Przebudowa skrzyżowań z ul. Kolejową*

Firma Piotr Mańkowski ProManLab z Leszna opracowała dokumentację projektową za kwotę 14.145,00 zł brutto. Projekt zakłada przebudowę skrzyżowań ul. Kolejowej z ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. 1 Maja, z ul. Witosa oraz z ul. Wiosny Ludów.

*Zielony Ład (WPF)*

W październiku 2024r. podpisano umowę na zadanie, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 13.800.000,00 zł brutto. Czas realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 25.10.2026 r. Wykonawca zadania - Konsorcjum firm: P.H.U. ”Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi (lider Konsorcjum), PROGRES Sebastian Kurpisz z siedzibą w Lesznie (Partner Konsorcjum). Wartość inwestycji brutto: 18.197.850,00 zł. Zadanie realizowane w systemie „wybuduj” w przypadku zadań z opracowaną dokumentacją projektową oraz w formule „zaprojektuj i wybuduj” w przypadku Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Inwestycja obejmuje siedem lokalizacji, podzielonych na:

A) posiadające pozwolenie na budowę

1) Rynek - nasadzenia 16 drzew oraz przebudowa instalacji wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ramach płyty rynku;

2) Park Miejski PEDEK - budowa i zagospodarowanie parku przy ul. Strzeleckiej (tężnia solankowa, budowa nowych elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, wiata na pojemniki na śmieci, ogrodzenie, stojaki rowerowe, zdrój uliczny, siedziska, urządzenia dydaktyczne, przebudowa placu zabaw, przebudowa i budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej, toaleta kontenerowa, przebudowa oraz remont istniejących ciągów - ścieżek, dróg, placów, miejsc parkingowych, nowe nasadzenia zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej, system automatycznego nawadniania);

B) na podstawie PFU

3) Promenada Świętogórska - budowa zielonego traktu spacerowo-wypoczynkowego od ul. Truskawkowej do Bazyliki Świętogórskiej (budowa nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszo-rowerowego, budowa nowych elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, tablice z regulaminem, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, urządzenia typu Land art, budowa oświetlenia funkcjonalnego i dekoracyjnego, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej
i wysokiej oraz zakładanie trawników, ukształtowanie terenu, budowa systemu automatycznego nawadniania);

4) Góra Zamkowa - rewaloryzacja terenów wokół Góry Zamkowej, stworzenie zielonej enklawy łączącej Rynek z rzeką Kanią (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew
i krzewów, remont istniejących trawników, demontaż i montaż elementów małej architektury);

5) Park Gawrony - rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni przyległej do ul. Helsztyńskiego i os. Gawrony (budowa nowych elementów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, założenie trawników, ukształtowanie terenu, budowa systemu automatycznego nawadniania, gospodarka istniejącą zielenią);

6) Bulwary Św. Małgorzaty- budowa bulwaru- ścieżki wokół zabytkowego Kościoła pw. Świętej Małgorzaty do rzeki Kani (budowa nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszo-rowerowego, budowa nowych elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, tablice z regulaminem, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, urządzenia typu Land art, budowa pergoli, oświetlenia funkcjonalnego i dekoracyjnego, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej
i wysokiej oraz zakładanie trawników, ukształtowanie terenu, budowa systemu automatycznego nawadniania, gospodarka istniejącą zielenią);

7) Park Cegielnia - zagospodarowanie wyrobiska po starej cegielni na park wypoczynkowo – rekreacyjny z wykorzystaniem istniejących walorów naturalnych wyrobiska (budowa nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego, budowa nowych elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, kosze na śmieci, urządzenia ruchowe do ćwiczeń, oświetlenia funkcjonalnego, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej oraz zakładanie trawników, ukształtowanie terenu, zabezpieczenie i umocnienie istniejących i projektowanych skarp, gospodarka istniejącą zielenią).Aktualnie trwają prace przy przebudowie Parku Miejskiego przy ul. Strzeleckiej. Wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, zamontowano ogrodzenie panelowe. Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej na pozostałe lokalizacje.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu*

Wykonano pierwszy etap modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w  Gostyniu polegający na czyszczeniu wraz z inspekcją TV kanalizacji deszczowej na w/w ulicy na długości około 800 mb. Zadanie wykonała firma Cons Control System Sp. z o. o. z  siedzibą w Czerwieńsku za kwotę 39.380,30 zł brutto.

*

*Modernizacja terenu przy stanicy w Goli*

Zakończyły się prace polegające na modernizacji terenu przy stanicy w Goli. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”-Gostyń Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 73.173,93 zł brutto. Wykonano warstwę ścieralną na dwóch placach o wymiarach 18x36 m i 10,5x24m.

*Remont chodnika na ul. Fabrycznej*

Zadanie pod nazwą: „Remont chodnika na ulicy Fabrycznej w Gostyniu” zostało zakończone.Inwestycja realizowana była ze środków własnych.Całkowity koszt inwestycji (część I, część II) 47.297,19 + 78.890,71)= 126.187,90 zł**.** Czas realizacji: do 24 listopada 2024 r.

Wykonawcy zadania: Drogbud Grabonóg 69b,63-800 Gostyń oraz „AS” Piotr Frąckowiak z siedzibą przy ul. Kręta 33/2 w 63-800 Gostyń. Wartość inwestycji brutto; robót budowlanych 126 178,90 zł**.** Przedmiotem inwestycji była przebudowa, modernizacja istniejącego – zniszczonego, uszkodzonego chodnika na ulicy Fabrycznej. Na ulicy Fabrycznej został przeprowadzony remont, ze względów technologicznych w tym samym czasie zostały wymienione krawężniki. Remont przeprowadziła firma Drogbud Grabonóg 69b 63-800 Gostyń, wykonawca prac drogowych na remontowanej drodze. (pierwszy etap inwestycji o wartości 47 297,19 zł) Po wykonaniu prac drogowych został wyłoniony w przetargu wykonawca chodnika. Przetarg wygrała firma „AS” Piotr Frąckowiak z siedzibą przy ul. Kręta 33/2 w 63-800 Gostyń, (druga część inwestycji wartości 78 890,71) Został zbudowany nowy chodnik i wyłożona na nim nowa kostka.

*Utwardzenie drogi gminnej w ul. W. Korfantego w Gostyniu*

Zakończono Powyższa droga ma stanowić dojazd do budowy kompleksu garaży oraz do budowy kanalizacji deszczowej, której realizatorem była P.H.U. „Chod – Dróg" Przemysław Andrzejewski ul. Kwiatowa 11,63-840 Krobia.

Wartość zadania 60 000,00 zł.

*Utwardzenie pobocza na ul. Niestrawskiego*

Zadanie zostało zakończone. Zakres prac obejmował roboty budowlane na odcinku ok. 130 m długości. Należało wykonać: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe (usunięcie
i utylizacja starych nawierzchni), koryto i profilacja, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie (ułożenie nowych płytek chodnikowych), roboty wykończeniowe. Wykonawcą była Firmą Remontowo-Budowlaną Franciszek Jankowski z siedzibą w Brzeziu. Wartość inwestycji 97 293,00 zł.

*Doświetlenie przejść dla pieszych- skrzyżowanie ulicy Fabrycznej z ul. Nad Kanią*

Zdanie zakończono. Ulica Fabryczna jest ciągiem komunikacyjnym o bardzo dużym ruchu samochodowym i pieszych, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna - Nad Kanią było niedostatecznie oświetlone, co stanowiło bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa dla osób z niego korzystających. Powyższe zadanie zostało wprowadzone w ramach wolnych środków finansowych pod końcem roku 2024, wymienione prace wykonał pan Piotrowi Piechel prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Piechel
z siedzibą w Krzywiniu. Wymieniono m.in. 4 słupy pod oświetlenie oraz zamontowano oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach 6 szt. Wartość inwestycji 43 050,00 zł.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu*

Zakończono realizację zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podleśnej
w Gostyniu”, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 1.731.876,64 zł**.**

Wkład własny: 35.344,42 zł

Całkowity koszt inwestycji 1.767.221,06 zł

Czas realizacji do 30 listopada 2024 r

Wykonawca zadania: P.H.U.” Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa, modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej
w ulicy Podleśnej w Gostyniu. Zmodernizowana została kanalizacja deszczowa na długości 457 m. Po wykonaniu prac budowlanych została wykonana naprawa nawierzchni drogi wraz
z wymianą krawężników i budową chodnika.

*Budowa parkingu na ul. Sądowej w Gostyniu*

|  |
| --- |
| Zdanie zakończono. Zakres zadania obejmował roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe - rozbiórka, likwidacja budynku garażowego kubatura 443 m3 (usunięcie powstałego urobku) oraz wykonanie koryta i profilacja pod miejsca parkingowe, krawężniki i obrzeża. Wykonanie nawierzchni (ułożenie kostki brukowej), roboty wykończeniowe.Wykonawcą była firma „AS” Piotr Frąckowiak z siedzibą przy ul. Kręta 33/2 w Gostyniu. Wartość zadania 141 143,00 zł. |

*Rewitalizacja i odbudowa stawów gminnych w Daleszynie*

Wypompowano wodę ze zbiorników, rozpoczęto prace przygotowawcze związane
z układaniem wzmocnień skarp. Wstępnie przystąpiono do robót melioracyjnych.

*Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie*

Wypompowano wodę ze zbiornika, rozpoczęto prace przygotowawcze związane z układaniem wzmocnień skarp. Wstępnie przystąpiono do robót melioracyjnych.

*Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24*

Wykonano prace rozbiórkowe na terenie mieszkania m.in. skucie starych okładzin ściennych i podłogowych. Rozpoczęto układania okablowania elektrycznego.

*Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo*

Złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym w Gostyniu 15.11.2024 r. Obecnie gmina oczekuje na decyzję.

*Budowa boiska przy SP w Sikorzynie*

Złożono wniosek o uzyskanie środków z dofinansowania.

*Termomodernizacja SP nr 3*

Złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym na zgłoszenie. Otrzymano pozytywną decyzję.

*Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 3
w Gostyniu*

Wykonano dokumentację projektową.

*Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn*

Zakończono wykonywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono komplet dokumentów do Starostwa Powiatowego w dniu 19.12.2024 r. Oczekujemy na decyzję.

*Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo*

Zakończono wykonywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono komplet dokumentów do Starostwa Powiatowego w dniu 19.12.2024 r. Obecnie gmina oczekuje na decyzję.

*Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzynie*

Trwają prace projektowe. Wydłużono termin realizacji dokumentacji projektowej ze względu na konieczność uzyskania odstąpienia od Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

*Przebudowa budynku SP w Goli*

Opracowano PFU. Złożono wniosek o dofinansowanie. 31.12.2024 r. złożono wniosek
o ustalenie inwestycji celu publicznego.

*Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu*

Wykonano kanalizację deszczową. Rozpoczęto przygotowania do prac melioracyjnych przy stawie. Przeprowadzono kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej i postępujących zmian klimatycznych.

*Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1*

Zakończono komplet prac wykończeniowych zgodnie z założeniem projektowym. Prace projektowe polegały na wykonaniu remontu całego budynku – wszystkich powierzchni ściennych i podłogowych oraz dobudowaniu nowego skrzydła budynku. Wykonano kompleksowo 30 biur, 7 sanitariatów, 3 pomieszczenia socjalne (kuchnie), sale narad itp. Dostosowano budynek dla osób ze szczególnymi potrzebami po przez zastosowanie bez progowych przejść między pomieszczeniami oraz montaż dźwigu osobowego. Wykonano aranżacje ogrodu oraz zamontowano ozdobne lampy w oknach od strony Rynku oraz ul. 1 Maja

*Montaż osprzętu ratowniczego na budynku przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18 w Gostyniu*

Zakupiono kapsułę wraz z defibrylatorem typu AED. Komplet urządzeń zamontowano na elewacji od strony Rynku.

*Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu – elewacja – etap VI*

Wykonano nowe schody wejściowe do większości pomieszczeń oraz rampę od strony ulicy dostosowując w ten sposób parter budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonano wstępnie izolację termiczną całości budynku. Przedłużono realizację zadania do stycznia 2025 r ze względu na warunki atmosferyczne.

*Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym.*

Wykonano kompleksowo dokumentację projektową. Zaprojektowano scenę muzyczną w technologii tradycyjnej wraz z toaletą dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

**2. W zakresie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych**

* Wydano 125 kart „Przyjazny samorząd”,
* Wydano 40 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej 40 oraz w formie elektronicznej 40),
* Wydano 6 Wielkopolskich Kart Rodziny,
* Przyznano dotację w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji (tzw. mały grant) dla Klubu Sportowego „Start” w Gostyniu na zadanie pn. „Zorganizowanie turnieju kręglarskiego z okazji 70 - lecia Klubu Sportowego Start w Gostyniu” w wysokości 7 000,00 zł,
* Przyznano 71 stypendiów dla studentów z gminy Gostyń (70 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 stypendium socjalne),
* Ogłoszono 13 konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. na zadania z zakresu:
1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów
i seniorów;
2. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego;
5. wspieranie działalności harcerskiej;
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
7. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej;
8. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności;
9. ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11. organizacji półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym;
12. prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń;
13. udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń.
* Przeprowadzone kontrole

Przeprowadzono kontrolę 5 żłobków niepublicznych oraz żłobka miejskiego działających na terenie gminy Gostyń. Kontrola dotyczyła warunków i jakości świadczonej opieki.

* Profilaktyka zdrowotna

Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu “Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia”. W programie wzięły udział 103 osoby.

* Działania w zakresie oświaty

Opracowano 23projekty zarządzeń w sprawie:

1. wskazania Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryta niepedagogicznego;
2. powołania składu Komisji Stypendialnej oraz regulaminu jej działania;
3. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad postępowania przy przyznaniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń korzystających z opieki zdrowotnej;
4. przyznania stypendiów dla studentów w gminie Gostyń w roku akademickim 2024/2025;
5. przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach
w Gostyniu w 2024 roku;
6. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
7. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i seniorów;
8. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego”;
9. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;
10. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
11. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności;
12. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Wspieranie działalności harcerskiej”;
13. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;
14. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym”;
15. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń”;
16. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy Gostyń w 2025 r. w zakresie „Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń”;
17. powołania komisji egzaminacyjnej;
18. udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2024 roku;
19. zatwierdzenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu;
20. zmieniające w sprawie przyznania stypendiów dla studentów w gminie Gostyń w roku akademickim 2024/2025;
21. udzielenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych;
22. udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2025 roku;
23. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Opracowano 7 projektów uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie:

1. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
2. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
3. założenia Przedszkola Samorządowego w Goli, z siedzibą w Goli 17 i nadania statutu;
4. określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń;
5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim, gminą Borek Wlkp., gminą Krobia, gminą Pępowo, gminą Piaski, gminą Pogorzela i gminą Poniec;
6. przyjęcia Programu wspierania rodziny dla gminy Gostyń na lata 2025-2027;
7. przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025.

1) Uzyskano dofinansowanie w wysokości 88 080 złotych w ramach programu „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „O udzielenie pomocy finansowej gminom na realizację programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach”.

 2) Zrealizowano następujące szkolenia dla kad**ry szkół, przedstawicieli służb i instytucji:**

 **- „Uzależnienia cyfrowe wśród dzieci i młodzieży**”,

- „Narkotyki stary problem, nowe substancje”,

 - „Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza. Co robić, żeby młodzi ludzie nie krzywdzili siebie nawzajem”.

3) Zrealizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu oraz członków grup diagnostyczno – pomocowych pod nazwą „Bezpieczeństwo w procedurze „Niebieskie Karty”.

4) Cykl szkoleń dla poradni zdrowia dziecięcego, przedszkoli oraz żłobków pod nazwą „Procedura zabezpieczenia sytuacji dziecka w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
w związku z przemocą domową”.

5) Cykl szkoleń dla rad pedagogicznych szkół podstawowych gminy Gostyń „ **Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Delegacje dla profilaktyki”.**

6) Warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Gostyń:

- warsztaty wzmacniające kompetencje w zakresie bezpiecznego reagowania na współczesne zagrożenia pod nazwą „Włącz myślenie – bądź wolny od uzależnień”,

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień cyfrowych pod nazwą „Nie daj się złapać w sieć uzależnień”,

 - wykład z debatą na temat uzależnienia od Internetu oraz hejtu w Internecie pod nazwą „Internet - doradca czy manipulator? Używka czy lekarstwo? Buduje czy niszczy relacje międzyludzkie?”,

- spotkania warsztatowe z debatą z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą: „Bądź sobą. Uwolnij się od presji i modnych trendów”.

7) Od października do grudnia 2024 roku przeprowadzono w klasach siódmych szkół podstawowych gminy Gostyń 15 programów rekomendowanych „Unplugged”, gdzie każdy program trwał 12 godzin dydaktycznych ( 6 spotkań po 2 godziny).

8) W listopadzie 2024 roku odbyło się szkolenie dla przyszłych realizatorów programu rekomendowanego „Unplugged”. W ramach realizacji zadnia przeszkolonych zostało 11 nauczycieli, dwóch z szkół miejskich i po jednym z szkół wiejskich gminy Gostyń.

9) W październiku 2024 roku odbyła się druga edycja wyjazdowych warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze.

10) W listopadzie 2024 roku odbył się turnus terapeutyczny dla dzieci pod nazwą „Turnus uśmiechu”.

11) Zrealizowano następujące zajęcia dla rodziców:

- trening zastępowania agresji,

- zajęcia „Podaruj czas dzieciom”.

12) Zrealizowano cykl działań na rzecz propagowania czasu wspólnego dzieci i rodziców pod nazwą „Razem na Co Dzień”:

- konkurs dla Rad Rodziców na najlepszą inicjatywę profilaktyczna dotycząca wspólnego spędzania czasu z dzieckiem,

- konkurs plastyczny dla rodzin.

13) Zrealizowano zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym zakresie przeciwdziałania przemocy i nauki zachowań nieagresywnych pod nazwą „I Ty możesz być Superbohaterem”.

14) Od października do grudnia 2024 roku zrealizowano warsztaty teatralne w ramach akcji „Bliżej siebie – dalej od przemocy”. Rezultatem warsztatów było przedstawienie „SHOW” w zakresie przeciwdziałania przemocy wystawione przez Młodzieżową Radę Miejską w Gostyniu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i zaproszonych gości.

15) Zrealizowano w przedszkolach miejskich gminy Gostyń Lokalny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy.

16) Uruchomiono:

- konsultacje dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne oraz ich rodziców pod nazwą „Bądź sobą! Uwolnij się od złych emocji”,

- mediacje rodzinne,

- zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje dla rodzin w okresie zagrożenia rozwodem/rozstaniem.

17) W listopadzie 20024 roku odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

18) Zrealizowano konkurs na spot filmowy pod nazwą „Świat jest piękny – nie tylko
w Internecie”.

19) Dokonano remontu dwóch pomieszczeń i zakupu wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia Klubu Rodzinnego – Gostyńskiego Centrum Wsparcia Rodziny.

* Przyjęto 9 nowych wniosków o leczenie odwykowe;
* 8 osób skierowano do biegłego sądowego w kwestii wydania opinii w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 5 wniosków skierowano do sądu w celu zobowiązania do leczenia odwykowego;
* Odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 7 posiedzeń zespołu ds. profilaktyki szkolnej i rodzinnej, 6 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjno – interwencyjnych, przeprowadzono 8 kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych;
* Odbyło się 25 posiedzeń grup diagnostyczno – pomocowej i dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

**3. W zakresie Wydziału Komunikacji Społecznej**

Wydział w ramach swoich kompetencji:

* przygotowywał serwisy informacyjne „Gostyńskie e-Wieści z Ratusza”,
* przygotowywał informacje oraz odpowiedzi medialne dotyczące pracy samorządu,
* zlecał ogłoszenia do publikacji w mediach lokalnych,
* prowadził fanpage „Dzieje się w Gostyniu” na portalu społecznościowym Facebook,
* prowadził gostyńskie konto na portalu YouTube,
* redagował i aktualizował na bieżąco strony internetowe www.gostyn.pl, www.organizacje.gostyn.pl,
* przygotowywał prezentacje z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym,
* przygotował kampanie billboardowe w Gostyniu,
* realizował projekt „Jestem z Gostynia”,
* zamawiał upominki promocyjne z logiem Gostynia oraz „Jestem z Gostynia”,
* koordynował współpracę międzynarodową gminy Gostyń,
* uczestniczył w pracach redakcyjnych „Rocznika Gostyńskiego” i przygotowaniu materiałów do druku,
* uczestniczył w bieżących pracach Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,
* wydał kalendarz na 2025 rok,
* wznowił publikację „Pokoloruj Gostyń”,
* zlecił realizację filmu z „Mikołajek na Rynku”,
* zorganizował i przeprowadził imprezę „Mikołajki na rynku”,
* uczestniczył w pracach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej Związku Miast Polskich
* współorganizował inaugurację pobytu w Gostyniu rzeźby „Anioł Pokoju”,
* przygotował i koordynował wizytę delegacji z Drezna na uroczystościach z okazji 85 rocznicy rozstrzelania gostynian,
* uczestniczył w konferencji „LOCAL-SOME” we Wrocławiu,
* przygotował i koordynował wyjazd gostyńskiej delegacji na Święto Rzemiosła w Dreźnie,
* brał udział w organizacji akcji „Bezpieczna Zima”,
* zorganizował konferencje dotyczące: zielonej rewolucji w Gostyniu oraz nowych wyzwań stojących przed samorządem gminnym, budżetowych priorytetów na rok 2025 i zarządzania gminą po nowemu,
* przeprowadził akcję „Niech rozkwita niepodległość!”,

**4. W zakresie Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy**

*Referat Gospodarowania Mieniem Gminy*

W okresie sprawozdawczym Wydział podjął działania w następującym zakresie:

* rozpatrzono 10 wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu bądź dzierżawy nieruchomości gminnych,
* wszczęto 9 postępowań w celu uzgodnienia lokalizacji przebiegu sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodociągowych, gazowych i elektroenergetycznych.

Zawarto:

* 8 umów dzierżawy dotyczące nieruchomości gminnych,
* 2 umowy najmu dotyczące nieruchomości gminnych,
* 10 umów na czasowe zajęcie nieruchomości związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej na gruntach gminnych i w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących własnością gminy Gostyń,

Ponadto:

* przeprowadzono postępowanie przetargowe na najem miejsc pod pojemniki na odzież używaną – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
* Gmina Gostyń nabyła za zaległości podatkowe od PKP SA w Warszawie działkę nr 1676/37 o powierzchni 0,1021 ha, położoną w Gostyniu przy ul. Przy Dworcu 14 (dworzec kolejowy).

*Referat Planowania Przestrzennego*

zagospodarowanie przestrzenne:

wydano:

– 20 decyzji o warunkach zabudowy,

– 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

– 104 zaświadczenia o przeznaczeniu działek,

– nadano 7 numerów porządkowych budynkom,

– zaopiniowano 9 wstępnych projektów podziału nieruchomości.

**5. W zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

*Gospodarka Komunalna:*

* przekazano środki na zakup pucharów dla Hodowców Gołębi w Gostyniu,
* zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „Zimowe utrzymanie dróg”,
* zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przewozowej w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
* zakończono prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego,
* wydrukowano oraz wymieniono tabliczki z rozkładami jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych,
* wykonano rozbudowę monitoringu miejskiego,
* zakończono prace projektowe Góry Zamkowej,
* zakupiono oraz nasadzono drzewa i krzewy na terenie gminy Gostyń,
* wykonano wycinkę drzew przy stawie wiejskim w Brzeziu,
* wykonano rewitalizację skweru przy ul. Helsztyńskiego,
* wykonano iluminację świąteczną na terenie miasta,
* zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego na 2025 rok,
* zakupiono wkłady do koszy oraz woreczki „psi pakiet”,
* zakończono prace związane z budową wiatraka w Krajewicach- zakupiono tablice informacyjne,
* wykonano remont przepustu w Siemowie,
* wynajęto toalety na Wszystkich Świętych,
* wykonano odmulanie rowów w Gostyniu na ul. Jana Pawła II,
* wykonano koszenie poboczy dróg gminnych,
* zakończono malowanie świetlicy wiejskiej w Ziółkowie,
* zakupiono wyposażenie świetlic:
* w Brzeziu- rolety, żaluzje, parownica,
* w Czajkowie- żaluzje,
* w Sikorzynie- talerze.

Z funduszu sołeckiego:

Sołectwo Krajewice: wykonano ogrodzenie przy stawie przeciwpożarowego, zakupiono kosze betonowe, zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – projektor oraz lamp, wyremontowano świetlicę wiejską,

Sołectwo Brzezie: zakończono prace przy rewitalizacji stawu wiejskiego, zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – żaluzje, obrusy,

Sołectwo Gola: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – tace, garnki, wiadra, talerze,

Sołectwo Ziółkowo: odmalowano świetlicę wiejską,

Sołectwo Stankowo: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – czajnik, głośnik,

Sołectwo Tworzymirki: zakupiono zadaszenie nad wejściem do świetlicy,

Sołectwo Sikorzyn: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – noże, dzbanki, ugniatacz do ciasta,

Sołectwo Siemowo: zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej,

Sołectwo Osowo: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – kuchenki gazowe, sztućce, szklanki, dzbanki,

Sołectwo Ostrowo: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – regał,

Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej – dzbanki, kieliszki.

Sołectwa zorganizowały dni seniora oraz Mikołajki - Dusina, Kunowo, Ostrowo, Tworzymirki, Bogusławki, Gola, Brzezie, Stary Gostyń, Stankowo, Stężyca, Ziółkowo, Daleszyn, Siemowo, Osowo, Krajewice, Szczodrochowo.

Ponadto zadania ujęte w planie pracy dotyczące:

- utrzymania czystości w gminie,

- oświetlenia dróg,

- gospodarki odpadami,

- utrzymaniem placów zabaw,

- konserwacją terenów zielonych,

- utrzymaniem zimowym dróg,

- utrzymania przepompowni,

- utrzymaniem monitoringu

są zlecane na bieżąco w zależności od potrzeb.

*Ochrona Środowiska:*

– Wypłacono 3 wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

 oraz rozliczono wyrównania wypłacone za okres 2023 r.,

– Zorganizowano event ekologiczny związany z inwestycją dot. rewitalizacji stawów na terenie gminy Gostyń,

* Rozliczono 19 dotacji na zakup i montaż zbiornika na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych,
* Rozpatrzono 35 wniosków o wydanie decyzji lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,
* Rozliczono pozytywnie 61 wniosków o wypłatę dotacji na wymianę pieca i wypłacono środki,
* Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

**6. W zakresie Wydziału Finansowego**

1. budżet gminy:

Opracowano:

* 3 projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. i 1 autopoprawkę,
* 4 projekty zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r. (zarządzenia nr: 100/2024, 105/2024, 142/2024, 147/2024).
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń

Sporządzono:

* 3 projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028 i 1 autopoprawka.
1. plan finansowy Urzędu Miejskiego

Opracowano 6 projektów zarządzeń kierownika w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2023 r. (zarządzenia nr: 18/K/2024, 19/K/2024, 22/K/2024, 25/K/2024, 26/K/2024, 28/K/2024).

d) Referat Dochodów

W celu zrealizowania zaplanowanych w 2024 r. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w IV kwartale 2024 r. podjęto m.in. następujące działania:

- wydano **185** decyzji podatkowych,

- wydano **28** zaświadczeń o udzielonej pomocy *de minimis*,

- wystawiono **1.109** upomnień,

- wystawiono **17** faktur VAT,

- wydano **75** zaświadczenia dotyczących podatków,

- wysłano **64** wezwania do zapłaty,

- wysłano **27** wezwań do złożenia deklaracji.

Wydział na bieżąco:

* monitorował miesięczne wykonanie dochodów i wydatków, na bazie których opracowywano przewidywane wykonanie budżetu roku 2024, poziom długu i wskaźników zadłużenia oraz jego wpływu na finanse gminy w kolejnych latach,
* planował i monitorował wydatki na obsługę zadłużenia gminy, wydatki związane z obsługą zadań inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu gminy.

**7. W zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich**

1. Urząd Stanu Cywilnego:
* liczba małżeństw (4 październik, 1 listopad, 5 grudzień);
* liczba urodzeń (19 październik, 18 listopad, 15 grudzień);
* liczba zgonów (50 październik, 38 listopad, 54 grudzień).

*Dane liczbowe dotyczą zdarzeń mających miejsce na terenie gminy Gostyń.*

1. sprawy obywatelskie
* liczba wymeldowań: 26
* liczba zameldowań: 164
* liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego: 811
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W IV kwartale 2024 r. przyjęto łącznie **167** wniosków w tym:

* **20** o wpis do CEIDG,
* **40** o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
* **17** o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
* **20** o zakończenie wykonywania działalności gospodarczej,
* **70** o zmianę wpisu w CEIDG.

**8. W zakresie Wydziału Organizacyjnego**

Kancelaria:

W IV kwartale 2024 r. Burmistrz Gostynia wydał 63 zarządzenia w tym:

- 51 zarządzeń organu,

- 12 wewnętrznych zarządzeń kierownika urzędu,

oraz przyjął 28 projektów uchwał.

*Zarządzenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu
w zakładce Burmistrz* [*http://biuletyn.gostyn.pl/ordinances/219*](http://biuletyn.gostyn.pl/ordinances/219)

1. Biuro Rady Miejskiej
* podjęto czynności organizacyjno-administracyjne związane z przeprowadzeniem czterech sesji, obsługi 12 posiedzeń komisji stałych oraz jednego posiedzenia komisji rewizyjnej,
* Rada Miejska podjęła 27 uchwał,
* udzielono odpowiedzi na 88 wniosków zgłoszonych przez radnych w ramach posiedzeń komisji stałych oraz na 12 wniosków zgłoszonych podczas sesji.
1. Polityka kadrowa:

- w IV kwartale br. pracownicy Urzędu uczestniczyli w 40 szkoleniach w tym zorganizowano szkolenia wewnętrzne z udzielania pierwszej pomocy, właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa na stanowiskach pracy urzędników.

1. Zamówienia publiczne:

W IV kwartale 2024 r. ogłoszono 4 postępowania:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu – etap VI – elewacja
2. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2025
3. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
4. Dowozy szkolne – usługi transportowe, w którym unieważniono jedną część postępowania. W żadnym postępowaniu nie złożono odwołania.

5. Działania mające na celu podwyższenie jakości obsługi klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu

W IV kwartale br. dokonano potwierdzenia 73 profili zaufanych. Do Urzędu systematycznie wpływają wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Terminowej odpowiedzi udzielono na 33 wniosków. Zarejestrowano, rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 1 petycję.

6. Działania administracyjne

 - w ratuszu dokonano przeglądu: systemu przeciwpożarowego i alarmowego, windy,
 rocznego przeglądu budynku,

 - po dokonanej przebudowie opracowano instrukcję przeciwpożarową w ratuszu,

- dokonano zakupu aparatów telefonicznych VOIP wraz z konfiguracją i zmianą

 centrali na internetową.

**9. W zakresie Komendy Straży Miejskiej**

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024r. podjęli

194 interwencje, w tym:

- ujawniono 78 wykroczeń administracyjno – porządkowych, w tym:

udzielono 41 pouczeń,

nałożono 37 mandatów na łączną kwotę 6050 zł

- odnotowano 116 wpisów do książek interwencji.

Akcje profilaktyczno-edukacyjne:

*„Pomoc przy uruchomieniu pojazdu”*

W IV kwartale do Komendy Straży Miejskiej wpłynęły 4 zgłoszenia.

*Nieczystości ciekłe*

W IV kwartale 2024 r. Straż Miejska przeprowadziła 8 kontroli posesji pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi wraz pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w miejscowościach Gostyń, Dalabuszki, Płaczkowo, Ostrowo, Sikorzyn, Szczodrochowo, Gaj, Siemowo.

*Program „Bezpieczna Zima”*

Straż Miejska w Gostyniu wspólnie z pracownikami MGOPS w Gostyniu uczestniczy
w prowadzeniu programu socjalnego „ Bezpieczna zima” realizowanym w okresie zimowym na terenie miasta i gminy Gostyń. W IV kwartale 2024 Komenda Straży Miejskiej przeprowadziła 4 kontrole.

Czuwanie nad bezpieczeństwem uroczystości oraz zabezpieczenia miejsc użytku publicznego:

21.10.2024 – zabezpieczenie przemarszu 85. rocznicy rozstrzelania przez Niemców obywateli miasta i okolic;

01.11.2024 – Zabezpieczenie rejonu Cmentarza – Wszystkich Świętych;

11.11.2024 – Zabezpieczenie przemarszu obchodów Święta Niepodległości;

11.11.2024 – Zabezpieczenie XIX masowego biegu Gostyńskiego;

30.11.2024 – Zabezpieczenie składania przysięgi przez Wojsko Obrony Terytorialnej;

27.12.2024 – Zabezpieczenie przemarszu z okazji 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919r.

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*